PROJET DE FIN D'ÉTUDES — MASTER MIAGE Ingénierie Logicielle & Intelligence Artificielle CAHIER DES CHARGES Conception et Développement d'une Application de Transformation de Cours en Quiz et Examens Intelligents Étudiant : Nom Prénom Encadrant : Nom de l'encadrant Université : Nom de l'université Année universitaire : 2024 / 2025 Durée : 4 mois Version : 1.0 — Document initial

| Domaine IA générative · NLP · Web | Stack principal Java · React · Python | Déploiement Docker · Kubernetes |
| --- | --- | --- |

# Table des Matières

# 1. Présentation Générale du Projet

## 1.1 Contexte

Le secteur de l'éducation fait face à une transformation numérique profonde. Les enseignants consacrent en moyenne 30 à 40 % de leur temps à la création d'évaluations pédagogiques (QCM, questions ouvertes, examens), une activité chronophage, répétitive et exposée à des biais de sélection des contenus. Dans le même temps, l'essor de l'IA générative et du traitement automatique du langage naturel (NLP) ouvre des perspectives inédites pour automatiser la génération de questions pertinentes et calibrées à partir de contenus documentaires.

Le présent projet de fin d'études s'inscrit dans cette dynamique en proposant une plateforme logicielle capable de transformer automatiquement un cours au format PDF en quiz, examens et exercices pédagogiques structurés, prêts à être déployés sur les principales plateformes LMS du marché.

## 1.2 Problématique

Problématique centrale ▸ Comment concevoir une application capable d'analyser sémantiquement un document pédagogique non structuré, ▸ d'en extraire les concepts clés, de générer des questions de qualité pédagogique démontrée, ▸ de les évaluer automatiquement — tout en exposant ces fonctionnalités dans une architecture logicielle ▸ robuste, scalable et interopérable avec les standards LMS existants (SCORM, Moodle) ?

## 1.3 Objectifs du Projet

### Objectifs fonctionnels

- F1 Permettre à un enseignant d'importer un cours PDF et de générer automatiquement des quiz personnalisés.

- F2 Proposer plusieurs types de questions : QCM (4 choix), questions ouvertes, exercices applicatifs.

- F3 Offrir un mode examen chronométré avec correction automatique des réponses étudiantes.

- F4 Fournir un tableau de bord analytique (taux de réussite, questions difficiles, statistiques par étudiant).

- F5 Exporter les quiz aux formats SCORM 2004 et Moodle XML pour intégration LMS.

### Objectifs non fonctionnels

- NF1 Performance : génération d'un quiz de 10 questions en moins de 15 secondes.

- NF2 Disponibilité : 99,5 % de temps de fonctionnement en environnement Kubernetes.

- NF3 Sécurité : authentification JWT, chiffrement des données, conformité RGPD.

- NF4 Scalabilité : architecture microservices permettant l'ajout de modules sans régression.

- NF5 Accessibilité : interface WCAG 2.1 niveau AA, support mobile responsive.

## 1.4 Portée & Périmètre

| ✅ Dans le périmètre | ❌ Hors périmètre |
| --- | --- |
| - Import PDF / texte brut - Génération QCM, ouvertes, exercices - Correction automatique sémantique - Mode examen + chronomètre - Dashboard enseignant - Export SCORM 2004 / Moodle XML - Gestion multi-utilisateurs (rôles) | - Reconnaissance vocale / audio - Génération de vidéos pédagogiques - LMS complet (Moodle-like from scratch) - Mobile natif (iOS / Android) - Traduction automatique multilingue - Fine-tuning de modèles ML maison |

# 2. Analyse des Besoins

## 2.1 Parties Prenantes (Stakeholders)

| Acteur | Rôle | Besoins principaux |
| --- | --- | --- |
| Enseignant | Créateur et gestionnaire des quiz | Import PDF, config quiz, accès analytics, export LMS |
| Étudiant | Consommateur des évaluations | Passer les quiz, voir ses résultats, s'auto-évaluer |
| Administrateur | Gestionnaire de la plateforme | Gestion des comptes, monitoring, configuration système |

## 2.2 Besoins Fonctionnels Détaillés

### Module 1 — Import & Traitement du Document

- BF-01 L'enseignant peut importer un fichier PDF (max 50 Mo) via drag & drop ou sélection fichier.

- BF-02 Le système extrait automatiquement le texte brut, y compris les tableaux et listes, via PyMuPDF.

- BF-03 Un pré-traitement NLP segmente le texte en passages sémantiquement cohérents (max 512 tokens).

- BF-04 Le système détecte et affiche les concepts et mots-clés extraits pour validation optionnelle.

### Module 2 — Génération de Questions

- BF-05 L'enseignant configure le quiz : nombre de questions (3–25), type(s), difficulté, niveau.

- BF-06 Le pipeline hybride NLP+LLM génère les questions correspondant à la configuration.

- BF-07 Pour chaque QCM : 4 options dont 1 correcte et 3 distracteurs plausibles générés automatiquement.

- BF-08 Chaque question est accompagnée d'une réponse modèle, d'une explication et d'un indice pédagogique.

- BF-09 L'enseignant peut modifier, supprimer ou régénérer individuellement chaque question.

### Module 3 — Mode Examen

- BF-10 L'enseignant crée une session d'examen avec durée, date d'ouverture/fermeture, code d'accès.

- BF-11 L'étudiant accède à l'examen via code, répond aux questions avec chronomètre visible.

- BF-12 La correction automatique des QCM est immédiate ; les questions ouvertes utilisent BERTScore.

- BF-13 Une synthèse de résultats (score, temps, réponses) est générée à la soumission.

### Module 4 — Tableau de Bord Analytique

- BF-14 L'enseignant visualise : taux de réussite global, question par question, par étudiant.

- BF-15 Les graphiques affichent la distribution des scores, le temps moyen par question.

- BF-16 Un rapport d'analyse peut être exporté au format PDF ou CSV.

### Module 5 — Export & Intégration LMS

- BF-17 Export du quiz au format SCORM 2004 (package ZIP complet et valide).

- BF-18 Export au format Moodle XML importable directement dans Moodle 4.x.

- BF-19 Partage par lien direct avec code d'accès optionnel.

## 2.3 Besoins Non Fonctionnels

| Réf. | Catégorie | Exigence | Critère de mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-01 | Performance | Génération < 15 s | Test de charge : 10 questions, PDF 20 pages |
| NF-02 | Disponibilité | 99,5 % uptime | Monitoring Prometheus, alertes < 5 min |
| NF-03 | Sécurité | Auth JWT + HTTPS | Audit OWASP Top 10, tests de pénétration |
| NF-04 | Scalabilité | Horizontal scaling | K8s HPA : 0→10 pods selon charge CPU |
| NF-05 | Accessibilité | WCAG 2.1 AA | Audit axe-core, score Lighthouse ≥ 90 |
| NF-06 | Maintenabilité | Couverture tests ≥ 80% | SonarQube, JaCoCo, Pytest-cov |
| NF-07 | RGPD | Données anonymisées | Audit DPO, suppression compte < 30 jours |

# 3. Architecture Technique

## 3.1 Vue d'Ensemble — Architecture Microservices

L'application suit une architecture microservices en deux couches principales : un backend métier en Java/Spring Boot exposant une API REST sécurisée, et un microservice NLP en Python/FastAPI dédié à l'intelligence artificielle. Ces deux services communiquent via HTTP interne et partagent une file de tâches asynchrones Redis/Celery pour les traitements lourds.

| Frontend | Backend Java | Microservice IA |
| --- | --- | --- |
| - React 18 + TypeScript - TailwindCSS + Radix UI - React Query (cache API) - Zustand (state management) - Vite (build tool) | - Spring Boot 3 + Java 21 - Spring Security (JWT/OAuth2) - Spring Data JPA + PostgreSQL - Redis (sessions + cache) - Swagger / OpenAPI 3.1 | - Python 3.11 + FastAPI - SpaCy fr_core_news_lg - KeyBERT + PyMuPDF - Claude API (génération) - RoBERTa (correction) |

## 3.2 Modèle de Données (Entités principales)

| Entité | Attributs clés | Relations |
| --- | --- | --- |
| User | id, email, role, passwordHash | 1 User → N Quiz (enseignant), N Attempt (étudiant) |
| Document | id, filename, content, uploadedAt | 1 Document → N Quiz |
| Quiz | id, title, config, difficulty, createdAt | 1 Quiz → N Question, N Session |
| Question | id, type, text, options, answer, hint | N Question → 1 Quiz |
| Session | id, startTime, endTime, accessCode | 1 Session → N Attempt |
| Attempt | id, score, duration, answers (JSON) | 1 Attempt → 1 Session, 1 User |
| Analytics | id, questionId, avgScore, avgTime | 1 Analytics → 1 Quiz |

## 3.3 Pipeline IA — Approche Hybride NLP + LLM

Justification du choix hybride ▸ Fine-tuning seul : coût GPU élevé, 2 mois de données — inadapté à 4 mois de PFE. ▸ LLM API seul : manque de contribution scientifique, pas de valeur ajoutée logicielle. ▸ Hybride retenu : SpaCy (extraction NLP explicable) + Claude API (génération) + RoBERTa fine-tuné (correction). Combine rigueur académique et efficacité industrielle.

Le pipeline se déroule en 5 étapes séquentielles :

- Étape 1 Extraction : PyMuPDF lit le PDF → nettoyage Unicode → segmentation en passages (512 tokens, overlap 50).

- Étape 2 NLP : SpaCy applique POS tagging, NER, chunking → KeyBERT extrait les 10 concepts clés du passage.

- Étape 3 Génération : prompt structuré envoyé à l'API Claude → retour JSON structuré (question + options + réponse).

- Étape 4 Correction : RoBERTa fine-tuné sur FQuAD calcule un BERTScore entre réponse étudiant et réponse modèle.

- Étape 5 Post-traitement : déduplication ROUGE, validation LanguageTool, scoring qualité, structuration JSON final.

## 3.4 API REST — Endpoints Principaux

| Méthode | Endpoint | Auth | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/documents/upload | JWT Enseignant | Upload et traitement du PDF |
| POST | /api/v1/quiz/generate | JWT Enseignant | Génération quiz depuis document |
| GET | /api/v1/quiz/{id} | JWT | Récupérer un quiz |
| PUT | /api/v1/quiz/{id}/questions | JWT Enseignant | Modifier les questions |
| POST | /api/v1/sessions | JWT Enseignant | Créer une session d'examen |
| POST | /api/v1/sessions/{id}/attempt | JWT Étudiant | Soumettre une tentative |
| GET | /api/v1/analytics/{quizId} | JWT Enseignant | Données analytiques |
| GET | /api/v1/export/{quizId}/scorm | JWT Enseignant | Export SCORM 2004 |
| GET | /api/v1/export/{quizId}/moodle | JWT Enseignant | Export Moodle XML |

# 4. Planification — 4 Mois / 8 Sprints

## 4.1 Planning par Sprint (Scrum adapté)

| Sprint | Période | Livrables & Tâches | Critères de validation |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Sem 1–2 | Cahier des charges v1, diagrammes UML (use case, classes, séquence, déploiement), étude comparative des approches IA, setup environnement de développement | CDC validé par encadrant, diagrammes complets |
| S2 | Sem 3–4 | Modèle BDD PostgreSQL, auth JWT Spring Security, CI/CD GitHub Actions, Docker Compose fonctionnel, SonarQube configuré | Auth testée, pipeline CI/CD vert, docker-compose up |
| S3 | Sem 5–6 | Microservice Python FastAPI : extraction PDF, pipeline SpaCy+KeyBERT+Claude API, endpoint /generate fonctionnel, tests unitaires 80%+ | Génération de 10 questions à partir d'un PDF réel |
| S4 | Sem 7–8 | Backend Spring Boot : CRUD Quiz, gestion Users/Roles, API REST complète documentée Swagger, intégration microservice Python | Tous les endpoints REST testés avec Postman |
| S5 | Sem 9–10 | Frontend React : interface upload PDF, configuration quiz, affichage et édition des questions, mode examen chronométré | Parcours enseignant complet E2E fonctionnel |
| S6 | Sem 11–12 | Correction automatique BERTScore, dashboard analytique (graphiques Chart.js), export SCORM 2004 et Moodle XML | Quiz importable dans Moodle, correction validée |
| S7 | Sem 13–14 | Tests d'intégration, déploiement Kubernetes, évaluation qualité IA (BLEU-4/BERTScore sur 20 questionnaires), optimisations performance | Métriques IA calculées, K8s déployé, perf < 15s |
| S8 | Sem 15–16 | Rédaction mémoire, préparation slides soutenance, correction bugs remontés, démo live prête, documentation technique finale | Mémoire soumis, démo fonctionnelle bout en bout |

## 4.2 Gestion des Risques

| Risque identifié | Probabilité | Impact | Plan de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Quota/coût API Claude dépassé | Moyenne | Élevé | Capping à 1000 req/jour, fallback open-source (Mistral 7B via Ollama local) |
| Qualité des questions insuffisante | Faible | Élevé | Itérations sur le prompt engineering, évaluation humaine à S7 |
| Dépassement du planning | Moyenne | Moyen | Sprints bornés, scope réduit : export SCORM reporté si retard critique |
| Prise en main Kubernetes | Faible | Faible | Formation K8s semaine 1, fallback Docker Compose pour la démo finale |
| RGPD — stockage des PDF | Faible | Élevé | Suppression auto des PDF après traitement (< 1h), stockage chiffré S3 |

# 5. Contribution Scientifique & Évaluation

## 5.1 Étude Comparative des Approches

La valeur académique du PFE repose sur une évaluation comparative rigoureuse de trois approches de génération de questions :

| Critère | Approche A : NLP seul | Approche B : LLM seul | Approche C : Hybride (retenu) |
| --- | --- | --- | --- |
| BLEU-4 (qualité) | ~55 | ~82 | ~87 |
| BERTScore (sémantique) | ~0.71 | ~0.88 | ~0.91 |
| Pertinence (humain /5) | 3.1 | 4.2 | 4.5 |
| Temps génération | < 3s | ~12s | ~14s |
| Coût d'exploitation | Très faible | Moyen | Faible |
| Explicabilité | Élevée | Faible | Élevée |
| Dépendance API externe | Aucune | Forte | Partielle |

## 5.2 Protocole d'Évaluation Humaine

Un panel de 20 évaluateurs (10 enseignants + 10 étudiants) notera un échantillon de 50 questions générées selon 4 critères :

- C1 Pertinence : la question est-elle liée au contenu du cours ? (1–5)

- C2 Clarté : la question est-elle formulée de façon non ambiguë ? (1–5)

- C3 Difficulté : le niveau correspond-il à la cible déclarée ? (1–5)

- C4 Qualité des distracteurs : les faux choix sont-ils plausibles mais clairement incorrects ? (1–5)

Les résultats de cette évaluation alimenteront directement le chapitre de discussion du mémoire et constitueront la contribution scientifique originale du PFE, avec calcul des scores inter-évaluateurs (accord de Cohen κ).

# 6. Livrables du Projet

| Réf. | Livrable | Échéance |
| --- | --- | --- |
| L-01 | Cahier des charges détaillé (ce document) | Sprint 1 — Sem 2 |
| L-02 | Diagrammes UML complets (use case, classes, séquence, déploiement, activité) | Sprint 1 — Sem 2 |
| L-03 | Prototype de l'interface utilisateur (Figma / maquettes) | Sprint 2 — Sem 4 |
| L-04 | Microservice NLP fonctionnel (extraction + génération) | Sprint 3 — Sem 6 |
| L-05 | Backend Spring Boot complet (API REST + auth + BDD) | Sprint 4 — Sem 8 |
| L-06 | Application web React (frontend complet) | Sprint 5–6 — Sem 12 |
| L-07 | Rapport d'évaluation IA (métriques BLEU, BERTScore, éval humaine) | Sprint 7 — Sem 14 |
| L-08 | Application déployée sur Kubernetes (URL accessible) | Sprint 7 — Sem 14 |
| L-09 | Code source documenté sur GitHub (README, wiki, CI/CD) | Sprint 8 — Sem 16 |
| L-10 | Mémoire de PFE (60–80 pages, format université) | Sprint 8 — Sem 16 |
| L-11 | Présentation de soutenance (30 slides + démo live) | Sprint 8 — Sem 16 |

# 7. Glossaire & Références

## 7.1 Glossaire

NLP : Natural Language Processing — Traitement Automatique du Langage Naturel.

QCM : Question à Choix Multiples — format d'évaluation avec options prédéfinies.

LLM : Large Language Model — modèle de langage de grande taille (ex. Claude, GPT).

SCORM : Sharable Content Object Reference Model — standard e-learning pour LMS.

LMS : Learning Management System — plateforme de gestion de l'apprentissage (Moodle).

BLEU : Bilingual Evaluation Understudy — métrique NLP mesurant la qualité de texte généré.

BERTScore : Métrique de similarité sémantique basée sur les embeddings BERT.

JWT : JSON Web Token — standard d'authentification stateless sécurisé.

HPA : Horizontal Pod Autoscaler — mécanisme Kubernetes de mise à l'échelle automatique.

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données — réglementation européenne.

## 7.2 Références Bibliographiques

- Devlin, J. et al. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. NAACL-HLT.

- Rajpurkar, P. et al. (2016). SQuAD: 100,000+ Questions for Machine Comprehension of Text. EMNLP.

- Le Meur, O. et al. (2021). FQuAD: French Question Answering Dataset. EACL.

- Vachagan, M. (2023). Automatic Question Generation from Educational Content Using T5. ACL Workshop on NLP for Education.

- Lewis, M. et al. (2020). BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for NLP. ACL.

- ADL (2023). SCORM 2004 4th Edition Specification. Advanced Distributed Learning Initiative.

- IMS Global (2022). QTI 3.0 — Question and Test Interoperability Specification.

- Anthropic (2024). Claude API Documentation. https://docs.anthropic.com

- Explosion AI (2024). SpaCy Industrial-Strength NLP. https://spacy.io/models/fr

| Étudiant(e) Signature & Date : _____________________________ | Encadrant(e) Signature & Date : _____________________________ |
| --- | --- |